Några ord om agila metoder
Mikael Kalms, EA DICE

---
Innehåll
Vattenfall
Agile development
eXtreme Programming (XP)
Scrum
Kanban
Lean

---
Vattenfall
Tämligen sekvensiellt...
Inhämtning av krav
Design
Implementation
Testning
Underhåll

---
Vattenfall - problem
Stora “iterationer” (v1.0, v2.0)
Kostnaden för ändringar kan bli stor
Originalversionen av vattenfall var inte tänkt att användas!

---
Agile development
Samlingsnamn för XP, Scrum och andra filosofier

---
XP
Funnits sedan sent 90-tal
Motreaktion mot rigida modeller (RUP, vattenfall)
Kent Beck
Ron Jeffries

---
XP
Minimera kostnaden för ändringar
Kontinuerlig dialog med kunden

---
XP
Design on-demand
Test Driven Development (TDD)
Parprogrammering
Generalister, inte specialister
Ya Ain't Gonna Need It (YAGNI)
Planering iterationsvis (1-4 veckor)

---
XP - problem
Känns lite grand som en sekt
“fungerar inte XP för er, så gör ni inte rätt”
Ej välanpassat för fasta deadlines
Svårt göra TDD cross-team
Stora system behöver en del up-front design

---
Scrum
Lånar vissa grepp från XP
Mer fokus på planering, mindre om kodskrivandet
Funnits sedan tidigt 2000-tal

---
Scrum
Arbete i iterationer, “sprints”: ~2-6 veckor
Arbete i team: 3-10 personer
Roller inom ett team:
Produktägare
Scrum Master
utvecklare

---
Scrum: produktägarens uppgift
Skapa och underhåll en lista med features, “backlog”
Sätta prioritet på dessa

---
Scrum: ScrumMasterns uppgift
Sköta administrativt junk

---
Scrum: sprint
Ger utvecklarna fokus (ett fast mål) och frihet/svängrum under ett par veckor
1. Planera vad som ska göras
2. Implementera
3. Gör i ordning ett demo
4. Retrospective

---
Scrum: sprintplanering
Bestäm sprintens syfte
Ta reda på vilka utvecklare som finns tillgängliga
Bestäm vilka features som ska göras
+ forma Scrum-team

---
Scrum: bestämma vad som ska göras
En feature har tre egenskaper
1. Scope
2. Prioritet
3. Estimerad tidsåtgång
Produktägaren kontrollerar 1&2
Utvecklarna kontrollerar 3

---
Scrum: bestämma vad som ska göras
Produkt backlog	Sprint backlog
Hög prioritet
Låg prioritet
...

---
Scrum: implementation
Produktägaren har inget inflytande här
Beta av saker i prioritetsordning
Korta, dagliga möten

---
Scrum: en task board
Todo
In Progress
Done
Burndown
Unplanned tasks
Next
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

---
Scrum: Burndown charts
Burndown
Används för att mäta
hastighet
Streckad: ideal linje
Röd: färdiga tasks (enbart planerade)
Blå: färdiga tasks (planerade + oplanerade)

---
Scrum: mäta hastighet
Tre aspekter:
Hur snabbt betas planerade tasks av
Hur snabbt tillkommer oplanerade tasks
Hur snabbt betas oplanerade tasks av
mätningen är till för att upptäcka problem tidigt

---
Scrum: visa demo
Demonstrera alla nya features

---
Scrum: retrospective
Lufta tankarna.
Vad gick bra?
Vad gick dåligt?
Vad skulle kunna göras bättre?
Välj några få områden för förbättring till nästa sprint.

---
Scrum - problem
Produktägaren måste vara med på noterna
Lämpar sig bäst för nyutveckling, där slutgiltigt mål, total tid & scope inte är givna från början
Ingen long-term planering ingår i standardmodellen

---
Kanban – “pull systems”
Todo
In Progress
Done
Kommer från fordonsindustrin
Max antal items i “Todo” och “In Progress”
När det börjar bli tomt i “In Progress”, ta nya tasks från “Todo”
När det börjar bli tomt i “Todo”, ta nya från backlog
Mål: Eliminera onödigt arbete
Mål: Arbeta på få saker i taget
...
...
...
...
...
...

---
Kanban - problem
Svårt att utnyttja synergieffekter mellan tasks
Ingen tydlig “puls” i arbetet (som sprints/iterationer)
=> lämpar sig nog bättre för maintenance än för nyutveckling ... kanske ett alternativ när man buggfixar?

---
Lean development
Kommer från Toyota Production System
Huvudmål: eliminera “waste”
“waste” för oss: arbetstimmar som inte gör spelet bättre

---
Lean: strategier
Försök få jämnt flöde
Försök korta ner cykeltider
och mkt mer :)

---
Further reading
Henrik Kniberg, “Scrum and XP from the Trenches”
http://www.infoq.com/minibooks/scrum-xp-from-the-trenches

---
That's all folks
mikael@kalms.org