Några ord om QA
(på stora spelprojekt)
Mikael Kalms
2010-05-09
mikael@kalms.org

---
“ett stort spelprojekt”
Pre-produktion
produktion
Alpha
Beta
20 pers
80 pers
80 pers
15 pers
“hitta spelet”
“gör spelet”
“buggfixa spelet”
“klart nu?”
Totalt 24mån

---
QA på projektet
3 embedded testers, helst genom hela projektet
separat QA under sista halvåret
- ofta via publisher eller externt QA-företag
Publisher-QA / externt företag: tänk “outsourcing”
Mycket manuell testning & blackboxtestning

---
Kommunikation Dev<->Prod<->QA
Buggrapporteringssystem
(Mantis, DevTrack, TestTrack Pro, ...)
En bugg har:
en nuvarande ägare
nuvarande status
ID-nr för vilken version buggen gäller
historik av kommentarer
Kontrollerat flöde, QA->Prod->Dev->QA

---
Olika typer av testning
Whitebox vs blackbox
Riktad vs oriktad
Manuell vs automatiserad

---
Skillnad mot andra mjukvaruindustrier
Spelbranschen kör nästan bara manuell testning
Tydlig uppdelning mellan dev och test
Annan industri har “test engineers”: scriptare / programmerare
Unit tester / integrationstester: dev skapar och kör tester själva

---
QA för konsoll
En spelplattform – funkar det på en, funkar det på alla
Konsolltillverkaren har cert
- Kan hindra dig från att släppa
- Re-submission är ofta dyrt
- Egen pre-cert är användbart

---
QA för PC
Compatibility hell
- Gamla/dåliga drivrutiner (speciellt laptops)
- Dålig hårdvara
- Grafikkort: overheating, strömförbrukning
- Exotiska OS (XP64 2002 + .NET 3.5 anyone?)
- 3rd party software
- non-admin konton
- VMWare
- 1-8 GB mem, 1-8 cores, DX9, DX10, DX11, ...

---
Hjälp QA att göra ett bra jobb
Ge dem en full beskrivning av speldesignen
Skapa testskript åt dem (jobb för emb. testers)
Tydliga regler för prioritering av buggar
Håll reda på versionsnr för era byggen

---
När är spelet klart ur QA-perspektiv?
när man antingen
... fixat alla kända buggar
... eller bestämt sig för att inte fixa dem
samt
... när man inte hittar nya allvarliga buggar tillräckligt ofta

---
2 viktiga beslut
Ska man fixa en viss bugg?
I vilken ordning ska existerande buggar fixas?

---
Tankar?
Let's hear 'em

---
Då kör vi en fika istället.